# Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums

| Projekta nosaukums: | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana “A” ģimenes ārsta praksē un “B” ģimenes ārsta praksē. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums: | 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases ceturtās kārtas pirmā apakškārta |  |  |
| Projekta iesniedzējs: | “A” ģimenes ārsta prakse |  |  |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: | 90000812928 |  |  |
| Projekta iesniedzēja veids: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |  |  |
| Projekta iesniedzēja tips (saskaņā ar regulas 651/2014 1.pielikumu): | N/A |  |  |
| Valsts budžeta finansēta institūcija | Nē |  |  |
| Projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE: | NACE kods | Ekonomiskās darbības nosaukums |  |
|  | 86.21 | Vispārējā ārstu prakse |  |
| Juridiskā adrese: | Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr. |  |  |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |  |  |
|  | E-pasts |  |  |
|  | Tīmekļa vietne |  |  |
| Kontaktinformācija: | Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds |  |  |
|  | Ieņemamais amats |  |  |
|  | Tālrunis |  |  |
|  | E-pasts |  |  |
| Korespondences adrese (aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses) | Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr. |  |  |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |  |  |
| Projekta identifikācijas Nr.*: | Aizpilda CFLA |  |  |
| Projekta iesniegšanas datums*: | Aizpilda CFLA |  |  |

# 1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS

- Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti (informācija pēc projekta apstiprināšanas tiks publicēta):

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu “A” ģimenes ārsta praksē un “B” ģimenes ārsta praksē. Projekta ietvaros tiks iegādāta datortehnika un medicīnas tehnoloģijas. Projektu plānots īstenot no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 31. decembrim. Projekta kopējās izmaksas ir 11 845,00 euro. Projekta īstenošanas rezultātā tiks attīstītas divas ģimenes ārsta prakses, kā rezultātā uzlabosies pakalpojuma pieejamība un kvalitāte “A” ģimenes ārsta praksē un “B” ģimenes ārsta praksē reģistrētajiem pacientiem.

- Projekta mērķis un tā pamatojums:

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu “A” ģimenes ārsta praksē un “B” ģimenes ārsta praksē.

## Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts

“A” ģimenes ārsta prakse atrodas Meistaru ielā 10, Rīgā (201.kabinets) un projekta sadarbības partnera “B” ģimenes ārsta prakse atrodas šajā pašā adresē Meistaru ielā 10, Rīgā (202.kabinets), katrai ģimenes ārsta praksei ir noslēgts savs līgums par primāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu ar Nacionālo veselības dienestu. Projekta ietvaros plānots veikt ieguldījumus primārās veselības aprūpes infrastruktūras tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai abās ģimenes ārstu praksēs, tādā veidā nodrošinot pacientu un personāla vajadzībām funkcionāli pielāgotu infrastruktūru. “A” ģimenes ārsta praksē reģistrēti 608 pacienti (20.04.2019. dati atbilstoši NVD iesniegtajai informācijai). “B” ģimenes ārsta praksē reģistrēti 954 pacienti (20.04.2019. dati atbilstoši NVD iesniegtajai informācijai). Attālums (abas prakses atrodas vienā adresē) no tuvākās V līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" ir 13 km. Projekta ietvaros paredzēts atbalsts individuālām ģimenes ārstu praksēm un “A” ģimenes ārsta praksei ir reģistrēta viena pieņemšanas vieta un “B” ģimenes ārsta praksei ir reģistrēta viena pieņemšanas vieta. Projekta ietvaros netiek veidota sadarbības prakse un abas ģimenes ārstu prakses turpinās savu darbību kā līdz šim.

- Projekta mērķa grupas apraksts

Projekta mērķa grupa - ārstniecības iestādes, t.i., “A” ģimenes ārsta prakse un “B” ģimenes ārsta prakse. Projektā plānotās darbības ir orientētas uz Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.

| - Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti: |  |  |  |  |  | Iesaistītie partneri ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Projekta darbība* | Projekta darbības apraksts | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē |  |  |
|  |  |  |  | Skaits | Mērvienība |  |
| 1. | Datortehnikas iegāde “A” ģimenes ārsta kabinetam | “A” ģimenes ārsta prakses kabinets tiks aprīkots ar datoru un monitoru ģimenes ārstam (1 komplekts), printeri (1 gab.). Darbības īstenošanas adrese ir Meistaru iela 10, Rīga, ģimenes ārsta kabinets atrodas ēkas 2.stāvā (201.kabinets). | Ar tehnoloģijām aprīkots ģimenes ārsta kabinets | 2 | gabali |  |
| 2. | Medicīnas tehnoloģiju iegāde “A” ģimenes ārsta kabinetam | “A” ģimenes ārsta kabinets tiks aprīkots ar oftalmoskopu (1 gab.), elektrokardiogrāfu ar EKG analizatoru ar galdu un somu (1 gab.). Medicīnas tehnoloģijas tiks iegādātas piemērojot vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodiku. Darbības īstenošanas adrese ir Meistaru iela 10, Rīga, ģimenes ārsta kabinets atrodas ēkas 2.stāvā (201.kabinets) | Ar tehnoloģijām aprīkots ģimenes ārsta kabinets | 2 | gabali |  |
| 3. | Medicīnas tehnoloģiju iegāde “B” ģimenes ārsta kabinetam | “B” ģimenes ārsta prakses kabinets tiks aprīkots ar medicīnisko ledusskapi ar saldētavu (1 gab.), sterilizatoru (1 gab.). Medicīnas tehnoloģijas tiks iegādātas piemērojot vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodiku. Darbības īstenošanas adrese ir Meistaru iela 10, Rīga, ģimenes ārsta kabinets atrodas ēkas 2.stāvā (202.kabinets). | Ar tehnoloģijām aprīkots ģimenes ārsta kabinets | 2 | gabali | 1 |
| 4. | Publicitātes nodrošināšana | Projekta īstenošanas laikā pie finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera projekta īstenošanas vietās (pie ģimenes ārstu kabinetiem) tiks izvietoti informatīvie plakāti (minimālais izmērs A3). | Publicitātes pasākuma nodrošināšana | 1 | pasākumu kopums | 1 |

- Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem:

| ### 1.6.1. Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Plānotā vērtība | Mērvienība | Piezīmes |
|  |  | gala vērtība |  |  |
| 1. | Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai | 2 | Ārstniecības iestāžu skaits (ģimenes ārstu prakses) | “A” ģimenes ārsta prakse, “B” ģimenes ārsta prakse, kopā 2 ārstniecības iestādes. |
| 2. | Iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi | 1562 | Iedzīvotāju skaits | Uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi “A” ģimenes ārsta praksē reģistrēti 608 pacienti, “B” ģimenes ārsta praksē reģistrēti 954 pacienti, kopā abās ģimenes ārstu praksēs reģistrēti 1562 pacienti. |

| - Projekta īstenošanas vieta: |  |
| --- | --- |
| 1.7.1. Projekta īstenošanas adrese* |  |
| Visa Latvija |  |
| Statistiskais reģions | Rīgas statistiskais reģions |
| Republikas pilsēta vai novads | novads |
| Novada pilsēta vai pagasts | pagasts |
| Iela |  |
| Mājas nosaukums/ Nr. /dzīvokļa nr. |  |
| Pasta indekss |  |
| Kadastra numurs vai apzīmējums | 67777777777 |
| Projekta īstenošanas vietas apraksts | Projekta īstenošanas vieta ir “A” ģimenes ārsta prakse, kas atrodas Meistaru iela 10, Rīgā (201.kabinēts) , telpas tiek nomātas no SIA “X” |
| 1.7.2. Projekta īstenošanas adrese* |  |
| Visa Latvija |  |
| Statistiskais reģions | Rīgas statistiskais reģions |
| Republikas pilsēta vai novads | novads |
| Novada pilsēta vai pagasts | pagasts |
| Iela |  |
| Mājas nosaukums/ Nr. /dzīvokļa nr. |  |
| Pasta indekss |  |
| Kadastra numurs vai apzīmējums | 67777777777 |
| Projekta īstenošanas vietas apraksts | Projekta sadarbības partnera īstenošanas vieta ir “B” ģimenes ārsta prakse, kas atrodas Rīgā (201.kabinēts), telpas tiek nomātas no SIA “X”. |

* Jānorāda faktiskā projekta īstenošanas vietas adrese, ja īstenošanas vietas ir plānotas vairākas, iekļaujot papildus tabulu/as

| # 1.8. Projekta finansiālā ietekme uz vairākām teritorijām: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Lūdzam norādīt atbilstošās teritorijas nosaukumu * | Lūdzam norādīt finansiālo ietekmi (%) no kopējā finansējuma |
| 1. | Rīga | 100% |

* Jānorāda Republikas pilsēta vai novads (norādot novadu, ja iespējams, norāda arī tā pilsētu/pagastu).

Ja projekta finansiālā ietekme aptver visus novadus un republikas pilsētas statistiskā reģiona ietvaros, lūdzam norādīt kopējo projekta finansiālo ietekmi dalījumā pa statistiskajiem reģioniem. Ja projekta ietekme ir uz visu Latviju, tad 1.8.sadaļa netiek norādīta PI veidlapā saskaņā ar normatīvā aktā par attiecīgā ES fonda SAM īstenošanu noteikto.

.

| ## 1.9. Informācija par partneri (-iem) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9.1. Partnera nosaukums*: | “B” ģimenes ārsta prakse |  |  |
| Reģistrācijas numurs/ Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | 240419-12345 |  |  |
| Projekta partnera veids: | Fiziska persona |  |  |
| Juridiskā adrese: | Iela, mājas nosaukums, Nr./ dzīvokļa Nr. |  |  |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |  |  |
|  | E-pasts |  |  |
|  | Tīmekļa vietne |  |  |
| Kontaktinformācija: | Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds |  |  |
|  | Ieņemamais amats |  |  |
|  | Tālrunis |  |  |
|  | E-pasts |  |  |
| Korespondences adrese (aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses) | Iela, mājas nosaukums, Nr./ dzīvokļa Nr. |  |  |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |  |  |
| Partnera izvēles pamatojums (t.sk. Partnera ieguldījumi projektā un ieguvumi no dalības projektā) | “B” ģimenes ārsta prakse tiks aprīkota ar medicīnas tehnoloģijām. |  |  |

*Ja projekta īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri.

# 2.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA

| ## 2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte |  |
| --- | --- |
| Administrēšanas kapacitāte | N/A |
| Finansiālā kapacitāte | N/A |
| Īstenošanas kapacitāte | N/A |

## 2.2. Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts

N/A

| 2.3. Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos): | 15 |
| --- | --- |

* Projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto periodu pēc līguma noslēgšanas

| 2.4. Projekta risku izvērtējums: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Risks | Riska apraksts | Riska ietekme (augsta, vidēja, zema) | Iestāšanas varbūtība (augsta, vidēja, zema) | Riska novēršanas/ mazināšanas pasākumi |
| 1. | Finanšu | N/A |  |  |  |
| 2. | Īstenošanas | N/A |  |  |  |
| 3. | Rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas | N/A |  |  |  |
| 4. | Administrēšanas riski | N/A |  |  |  |
| 5. | Cits | N/A |  |  |  |

| 2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Projekta nosaukums | Projekta numurs | Projekta kopsavilkums, galvenās darbības | Papildinātības/demarkācijas apraksts | Projekta kopējās izmaksas (euro) | Finansējuma avots un veids (valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits) | Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Projekta uzsākšana | Projekta pabeigšana |
| 1. | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Jāņa Bērziņa ģimenes ārsta praksē | Nr. 3DP/3.1.5.1.1./10/APIA/VEC/100 | Mērķis: Sakārtot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru, uzlabojot ģimenes ārstu pieejamību pašvaldību teritorijās, tādējādi materiāltehniski nodrošinot un pilnveidojot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu. | Finansējuma saņēmējs ir Jāņa Bērziņa ģimenes ārsta prakse. Projekta ietvaros tika iegādātas medicīnas iekārtas un mēbeles ģimenes ārsta kabinetam. Minētā projekta pēcuzraudzības periods (5 gadi pēc noslēguma maksājuma saņemšanas) noslēdzās 31.12.2019. Abiem projektiem ir papildinātība, ņemot vērā to, ka arī SAM 9.3.2. 4.kārtas ietvaros var veikt ieguldījumus primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai t.i., pirkts tehnoloģijas un uzlabot infrastruktūra (telpu atjaunošanas vai pārbūve) ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai. | 9444,97 | Kopējais attiecināmais finansējums ir 9 444,97 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 8 028,22 euro un privātais finansējums – 1 416,75 euro. | 01.12.2011. | 31.12.2014. |

# 3.SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM

| 3.1. Saskaņa ar horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” apraksts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta ietvaros tiks īstenotas darbības, kas ir vērstas uz sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu situācijas uzlabošanu un nodrošina iespējas projekta dalībniekam saņemt vienlīdzīgus veselības aprūpes pakalpojumus neatkarīgi no dzimuma, invaliditātes veida, vecuma un citiem faktoriem. |  |  |  |  |
| 3.2. Projektā plānotie horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji: |  |  |  |  |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Sasniedzamā vērtība | Mērvienība | Piezīmes |
| 1. | Objektu skaits, kuros ERAF ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība | N/A |  |  |

## 4.SADAĻA – PROJEKTA IETEKME UZ VIDI

| ## 4.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām (lūdzam atzīmēt atbilstošo) | Izvērtējums nav nepieciešams | X |
| --- | --- | --- |
|  | Nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums |  |
|  | Nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums |  |

| 4.2. Izvērtējums/novērtējums veikts: | Nē | Datums*: |
| --- | --- | --- |

* Norāda ietekmes uz vidi novērtējuma vai sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanas datumu

# 5.SADAĻA - PUBLICITĀTE

| Projekta informatīvie un publicitātes pasākumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasākuma veids | Pasākuma apraksts | Īstenošanas periods | Skaits |
| Pagaidu informatīvais plakāts vai stends | Projekta īstenošanas vietās (telpās) pie finansējuma saņēmēja un sadarbības partneriem tiks izvietoti informatīvie plakāti (minimālais izmērs A3). | Visu projekta īstenošanas laiku | 2 gab. |
| Informācija tīmekļa vietnē | “A” ģimenes ārsta praksei un “B” ģimenes ārsta praksei nav savas tīmekļa vietnes. | N/A | N/A |

# 6.SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA

## 6.2. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas

Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris nodrošinās projekta sasniegto rezultātu ilgtspēja vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas (noslēguma maksājuma veikšanas), bet ne mazāk kā infrastruktūrā veikto ieguldījumu amortizācijas termiņā. Ilgtspēja tiks nodrošināta no finansējuma saņēmēja un projekta sadarbības partnera pašu līdzekļiem.

# 7.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI

| 7.1. | Projekta īstenošanas veids: | Projektā finansējuma saņēmējs saņem valsts atbalstu un nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs. Projektā sadarbības partneris saņem valsts atbalstu, bet nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis atbalsta sniedzējs. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2. | Atbalsta instruments: | tiešais maksājums no valsts vai pašvaldības budžeta (subsīdija vai dotācija) |  |
| 7.3. | Atbalsta mērķis jeb valsts atbalsta regulējums, atbilstoši kuram projekts tiek īstenots (atzīmēt vienu vai vairākas atbilstošās vērtības) |  |  |
| 7.3.1. | Komisijas regula Nr. 1407/2013 |  |  |

# 8.SADAĻA - APLIECINĀJUMS

Es, apakšā parakstījies (-usies), _________Jānis Bērziņš___________,

vārds, uzvārds

Projekta iesniedzēja _______________”A” ģimenes ārsta prakse _,

projekta iesniedzēja nosaukums

atbildīgā amatpersona, _______________valdes priekšsēdētājs _,

amata nosaukums

apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī,

- projekta iesniedzējs neatbilst nevienam no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 23.pantā pirmajā daļā minētajiem projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem;

- projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm);

- projekta iesniegumā un tā pielikumos sniegtās ziņas atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesniegumā noteikto;

- nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu noteiktajos termiņos;

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apzinos, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu svārstību rezultātā.

Apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies), ar attiecīgā Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifikā atbalsta mērķa vai tā pasākuma nosacījumiem un atlases nolikumā noteiktajām prasībām.

Piekrītu projekta iesniegumā norādīto datu apstrādei Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam un to nodošanai citām valsts informācijas sistēmām.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apzinos, ka projekts būs jāīsteno saskaņā ar projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un rezultāti jāuztur atbilstoši projekta iesniegumā minētajam.

Paraksts*:

Datums:

dd/mm/gggg

* gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapa tiek iesniegta Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.- 2020.gadam vai ar e-parakstu, paraksta sadaļa nav aizpildāma

1.pielikums projekta iesniegumam

#### Projekta īstenošanas laika grafiks

# PIELIKUMI

| Projekta darbības numurs | Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019.gads |  |  |  |  | 2020.gads |  |  |  | 2021.gads |  |  |  | 2022.gads |  |  |  | 2023.gads |  |  |  |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. |  | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.pielikums projekta iesniegumam

#### Finansēšanas plāns

| Finansējuma avots | 2019.gads | 2020.gads | Kopā |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Summa | Summa | Summa | % |
| ERAF | 459.00 | 9 609.25 | 10 068.25 | 85.00 % |
| Valsts budžeta finansējums | 48.60 | 1 017.45 | 1 066.05 | 9.00 % |
| Publiskās attiecināmās izmaksas | 507.60 | 10 626.70 | 11 134.30 | 94.00 % |
| Privātās attiecināmās izmaksas | 32.40 | 678.30 | 710.70 | 6.00 % |
| Kopējās attiecināmās izmaksas | 540.00 | 11 305.00 | 11 845.00 | 100.00 % |
| Privātās neattiecināmās izmaksas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| Kopējās neattiecināmās izmaksas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| Kopējās izmaksas | 540.00 | 11 305.00 | 11 845.00 | 100.00 % |

3.pielikums projekta iesniegumam

| Projekta budžeta kopsavilkums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kods | Izmaksu pozīcijas nosaukums* | Izmaksu veids (tiešās/ netiešās) | Vienas vienības izmaksu pielietojums (ir vai nav**) | Daudzums | Mēr-vienība ** | Projekta darbības Nr. | Izmaksas |  | KOPĀ |  | t.sk. PVN |
|  |  |  |  |  |  |  | attiecināmās | neattiecināmās | EUR | % |  |
| 6. | Materiālu, aprīkojuma un iekārtu izmaksas | Tiešās |  |  |  |  | 11 805.00 |  | 11 805.00 | 99.66 | 2048.78 |
| 6.2. | Aprīkojuma un iekārtu izmaksa | Tiešās |  |  |  |  | 11 805.00 |  | 11 805.00 | 99.66 | 2048.78 |
| 6.2.1. | Tehnoloģiju iegāde “A” ģimenes ārsta praksei | Tiešās |  |  |  |  | 4 014.00 |  | 4 014.00 | 33.89 | 696.63 |
| 6.2.1.1. | Datortehnikas iegāde “A” ģimenes ārsta praksei | Tiešās | nav | 2 | gab. | 1. | 2 000.00 | 0.00 | 2 000.00 | 16.89 | 347.1 |
| 6.2.1.2. | Medicīnisko tehnoloģiju iegāde “A” ģimenes ārsta praksei | Tiešās |  |  |  |  | 2 014.00 | 0.00 | 2 014.00 | 17.00 | 349.53 |
| 6.2.1.2.1. | Oftalmoskops | Tiešās | ir | 1 | gab. | 2. | 201.00 | 0.00 | 201.00 | 1.69 | 34.88 |
| 6.2.1.2.2. | Elektrokardiogrāfs ar EKG analizatoru ar galdu un somu | Tiešās | ir | 1 | gab. | 2. | 1 813.00 | 0.00 | 1 813.00 | 15.31 | 314.65 |
| 6.2.2. | Medicīnisko tehnoloģiju iegāde “B” ģimenes ārsta praksei | Tiešās |  |  |  |  | 7 791.00 | 0.00 | 7 791.00 | 65.77 | 1352.15 |
| 6.2.2.1. | Medicīniskais ledusskapis ar saldētavu | Tiešās | ir | 1 | gab. | 3. | 4 104.00 | 0.00 | 4 104.00 | 34.65 | 712.26 |
| 6.2.2.2. | Sterilizators | Tiešās | ir | 1 | gab. | 3. | 3 687.00 | 0.00 | 3 687.00 | 31.12 | 639.89 |
| 10. | Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas | Tiešās |  |  |  |  | 40.00 |  | 40.00 | 0.34 | 6.94 |
| 10.1. | Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas (A ģimenes ārsta prakse) | Tiešās |  | 1 | plakāts | 4. | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.17 | 3.47 |
| 10.2. | Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas (B ģimenes ārsta prakse) | Tiešās |  | 1 | plakāts | 4. | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.17 | 3.47 |
|  | KOPĀ |  |  |  |  |  | 11 845.00 |  | 11 845.00 | 100.00 | 2055.72 |

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajā aktā par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām

** ja izmaksu pozīcijai tiek pielietota vienas vienības izmaksa, jānorāda "ir", ja netiek - aile nav jāaizpilda (jāatstāj tukša)

***Nomas gadījumā mērvienību norāda ar laika parametru (/gadā vai /mēnesī).

KOMISIJAS 2014. gada 17. jūnija REGULA (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu

Projekta darbības numuram jāatbilst projekta iesnieguma punktā „1.5.Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādītajam projekta darbības numuram.

Ja saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu, pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas plānotās darbības jāatzīmē ar „X”.